ANTEPROYECTO: MEMORIAS SINTÉTICAS

Plataforma de Generación de Imágenes Oníricas mediante Inteligencia Artificial

1. TÍTULO DEL PROYECTO

"Memorias Sintéticas: Plataforma de IA para la Reconstrucción Visual de Recuerdos Fragmentados"

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que transforme descripciones narrativas de recuerdos fragmentados en representaciones visuales oníricas, facilitando la reconexión emocional y cognitiva de personas con demencia, traumas psicológicos o desplazamiento forzado con episodios significativos de su vida.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1 Objetivos Técnicos

- Implementar un modelo de procesamiento de lenguaje natural utilizando LLMs de código abierto para la interpretación y refinamiento de descripciones de recuerdos

- Desarrollar un sistema de generación de imágenes basado en modelos de difusión (Stable Diffusion) optimizado para crear representaciones oníricas

- Crear una API RESTful que integre los módulos de NLP y generación de imágenes

- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para la recopilación de narrativas y visualización de resultados

3.2 Objetivos Sociales

- Proporcionar una herramienta terapéutica complementaria para personas con demencia y deterioro cognitivo

- Facilitar procesos de sanación emocional en personas con traumas psicológicos

- Contribuir a la preservación de la memoria colectiva de comunidades desplazadas

- Generar conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial

3.3 Objetivos de Investigación

- Evaluar la efectividad de las representaciones visuales sintéticas en la evocación de recuerdos

- Documentar patrones en la descripción de memorias fragmentadas

- Establecer métricas de calidad para la generación de "vectores de memoria"

4. JUSTIFICACIÓN

4.1 Problemática Social

- Demencia: Más de 55 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, perdiendo gradualmente el acceso a sus recuerdos

- Trauma Psicológico: Millones de personas sufren de trastornos relacionados con traumas que fragmentan o bloquean memorias significativas

- Desplazamiento Forzado: Aproximadamente 100 millones de personas desplazadas han perdido conexión física con lugares de memoria

4.2 Innovación Tecnológica

- Aplicación novedosa de IA generativa en el ámbito de la salud mental y preservación cultural

- Integración de múltiples tecnologías de vanguardia (LLMs, modelos de difusión, APIs)

- Enfoque interdisciplinario que combina tecnología, psicología y trabajo social

4.3 Impacto Potencial

- Herramienta de apoyo terapéutico accesible y escalable

- Preservación digital del patrimonio cultural inmaterial

- Contribución al campo de la psicología cognitiva y neurociencias

5. ALCANCES

5.1 Alcance Técnico

- Desarrollo de una plataforma web responsiva

- Implementación de modelos de IA para procesamiento de texto e generación de imágenes

- Creación de una API escalable con documentación completa

- Sistema de almacenamiento seguro de datos y resultados

5.2 Alcance Poblacional

- Usuarios Primarios: Personas con demencia temprana, supervivientes de trauma, personas desplazadas

- Usuarios Secundarios: Terapeutas, trabajadores sociales, familiares, investigadores

- Cobertura Inicial: Comunidad/municipio local, expandible según demanda

5.3 Alcance Geográfico

- Implementación Local: A nivel comunitario y municipal

- Acceso Privado: Servidor local con acceso controlado via NGROK

- Escalabilidad Gradual: Replicable en otras comunidades según necesidades

6. LIMITANTES

6.1 Limitantes Técnicas

- Dependencia de Conectividad: Requiere acceso estable a internet para funcionalidad completa

- Recursos Computacionales: Modelos de IA demandan considerable poder de procesamiento

- Calidad de Entrada: La efectividad depende de la capacidad narrativa del usuario

- Precisión Visual: Las imágenes generadas pueden no corresponder exactamente a la realidad del recuerdo

6.2 Limitantes Éticas y Legales

- Privacidad: Manejo de información personal sensible y potencialmente traumática

- Consentimiento Informado: Necesidad de protocolos especiales para personas con deterioro cognitivo

- Uso Terapéutico: No reemplaza tratamiento profesional, solo complementa

6.3 Limitantes de Recursos

- Experticia Interdisciplinaria: Requiere colaboración con psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales

- Validación Clínica: Procesos largos para validar eficacia terapéutica

7. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

7.1 Stack Tecnológico Propuesto

- Backend: Python (FastAPI)

- Modelo de Lenguaje: LLM de código abierto (via Ollama o Hugging Face)

- Generación de Imágenes: Stable Diffusion XL / DALL-E 3 API

- Base de Datos: PostgreSQL con vectores embeddings

- Frontend: React.js

- Infraestructura: Docker, servidor local con NGROK para acceso privado

7.2 Fases de Desarrollo

Fase 1: Investigación y Prototipado (3 meses)

- Revisión bibliográfica sobre memoria, trauma y IA

- Desarrollo de prototipo básico de generación de imágenes

- Validación conceptual con expertos

Fase 2: Desarrollo del Core (4 meses)

- Implementación del modelo de NLP con LLMs de código abierto

- Desarrollo del sistema de asistencia para mejoramiento de prompts

- Integración del sistema de generación de imágenes

- Desarrollo de la API y base de datos

Fase 3: Interfaz y UX (2 meses)

- Diseño centrado en el usuario para poblaciones vulnerables

- Desarrollo de la aplicación web

- Pruebas de usabilidad

Fase 4: Validación y Piloto (3 meses)

- Pruebas con usuarios reales (con supervisión ética)

- Refinamiento basado en retroalimentación

- Documentación y preparación para escalamiento

8. CRONOGRAMA GENERAL

| Mes | Actividades Principales |
| --- | --- |
| 1-3 | Investigación, setup tecnológico, prototipo inicial |
| 4-6 | Desarrollo backend, integración de modelos de IA |
| 7-8 | Desarrollo frontend, diseño UX |
| 9-10 | Integración completa, pruebas internas |
| 11-12 | Pruebas piloto, refinamiento, documentación |

9. RESULTADOS ESPERADOS

9.1 Productos Tangibles

- Plataforma web funcional y desplegada localmente

- API documentada y escalable

- Dataset de pruebas y validación comunitaria

- Manual de usuario y guías terapéuticas

- Documentación técnica del proyecto

9.2 Impacto Medible

- Al menos 20-50 usuarios en la comunidad piloto

- 80% de satisfacción en experiencia de usuario

- Colaboración establecida con centro de salud local

- Documentación de casos de uso exitosos

10. SOSTENIBILIDAD Y ESCALABILIDAD

10.1 Modelo de Sostenibilidad

- Desarrollo independiente sin costos de licenciamiento

- Implementación comunitaria autofinanciada

- Posibles donaciones o apoyo municipal

- Código abierto para replicación en otras comunidades

10.2 Escalabilidad Técnica

- Arquitectura modular fácil de replicar

- Documentación completa para implementación

- Servidor local escalable según demanda comunitaria

- APIs abiertas para integración futura

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS

- Cumplimiento con regulaciones de protección de datos (GDPR, LOPD)

- Protocolos de consentimiento informado adaptados

- Supervisión psicológica durante pruebas

- Transparencia sobre limitaciones de la tecnología

- Políticas de no discriminación y accesibilidad universal